Malo Nicolle

Le Berre Samuel

Exercice 1

b) 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10

c) 1) La durée du projet est de 20 jours / mois

2) Le planning n’est pas contraint car on peut faire certaine tache en parallele.

3)a) préparation des locaux et formation du personnel.

b) accord de la direction et préparation des locaux.

4) 9450,00 € pour le budget global

5) pol 6300€, maelle 1750€, alex 1400€ pour les ressources et pas de couts de matériels

Exercice 2

1. Le retro planning permet au chef de projet d’anticiper les différentes phases du projet.
2. C’est la phase de validation du projet par la direction, ainsi que de l’achat des matériaux.
3. C’est pour marquer la fin du projet.
4. Tache à titre indicatif
5. Elle ne sert qu’aux dirigeants du projet pour séparer les différentes parties.
6. Cela signifie que c’est un jour où un employé travail, Cela permet d’être précis quant à la fin du projet.
7. Il permet de définir les priorités du projet et déterminer les point clé du projet ou il ne faut pas prendre de retard.